PROYECTO FINAL

Especialización de Arquitectura de Soluciones con Azure

MediCloud

Clínica Digital Completa

7 Microservicios AKS · Spring Boot · APIM · Event-Driven · Azure OpenAI

Empresa: Clínica Salud Regional — 500 empleados — 3 sedes — ~50,000 pacientes/año

Fecha: Abril 2026

Tabla de Contenidos

1. Selección del Desafío	3

1.1 Contexto Empresarial	3

1.2 Desafío	3

1.3 Justificación	3

2. Diagrama de Arquitectura	4

3. Definición de Microservicios	6

3.1 Flujo Completo de una Consulta Médica	7

4. Plan de Implementación	8

Fase 1: Gobernanza e Identidad	8

Fase 2: Networking	9

Fase 3: API Management	10

Fase 4: Seguridad	11

Fase 5: AKS y Microservicios	12

Fase 6: Servicios Externos a AKS	13

Fase 7: Datos	14

Fase 8: Monitoreo, Backup y DR	15

Fase 9: IaC y CI/CD	16

5. Resumen de Servicios	17

6. Reflexión sobre el Diseño	18

6.1 Mayores Retos	18

6.2 Cómo Azure Facilitó la Solución	18

6.3 Lecciones Aprendidas	18

6.4 Aplicación Futura	18

# 1. Selección del Desafío

## 1.1 Contexto Empresarial

La Clínica Salud Regional es una institución médica con 500 empleados en 3 sedes urbanas que atiende ~50,000 pacientes/año. Opera con sistemas legacy on-premise donde los procesos de citas, historiales, laboratorio, farmacia y facturación están aislados entre sí, generando duplicidad de datos, demoras en la atención y falta de trazabilidad.

## 1.2 Desafío

Desafío: Diseñar e implementar una clínica digital completa basada en microservicios (AKS + Spring Boot) con 7 dominios de negocio (Usuarios, Citas, Historiales, Laboratorio, Facturación, Farmacia, Reportes), comunicación asíncrona mediante integration events (Service Bus), API unificada (APIM), chatbot clínico con IA (Azure OpenAI), y notificaciones automatizadas. La plataforma debe garantizar alta disponibilidad, seguridad de datos de salud, escalabilidad y optimización de costos.

## 1.3 Justificación

Este desafío cubre el ciclo completo de atención médica: desde que el paciente agenda una cita hasta que recibe su medicamento y paga la consulta. La arquitectura orientada a eventos con 26 flujos de integración demuestra un diseño enterprise real. Desde la AZ-305, ejercita todos los dominios: identidad/gobernanza, AKS/compute, networking (Front Door, AppGW, VNet, PE), APIM, datos (SQL, Cosmos, Blob), event-driven (Service Bus), monitoreo, continuidad de negocio, optimización de costos e IA generativa.

# 2. Diagrama de Arquitectura

La arquitectura organiza 7 microservicios en AKS comunicados por Service Bus, con APIM como gateway, servicios externos (Functions, OpenAI), y datos accesibles solo via Private Endpoints:

Flujo: Usuario → Front Door (WAF) → App Gateway (WAF) → APIM (JWT, rate limit) → AKS Ingress → Microservicio → Datos (PE). Los microservicios se comunican entre sí exclusivamente mediante integration events en Service Bus (26 flujos).

# 3. Definición de Microservicios

Cada microservicio es un bounded context con su propia base de datos, endpoints REST y eventos de integración. Ningún microservicio llama directamente a otro por HTTP; toda comunicación inter-servicio es asíncrona via Service Bus.

| Microservicio | Responsabilidades | Entidades | Publica (SB) | Consume (SB) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 👤 MS Usuarios (AKS · Spring Boot) | Registro y perfil de pacientes/médicos. Roles internos. Sync con Entra ID. Gestión de preferencias. | Usuario, Perfil, Rol, SeguroMedico | UsuarioRegistrado, PerfilActualizado | — |
| 📅 MS Citas (AKS · Spring Boot) | Crear/cancelar/completar citas. Disponibilidad de médicos por especialidad/sede/fecha. Estados: Pendiente → Confirmada → Completada. | Cita, Disponibilidad, Horario, Sede | CitaCreada, CitaCancelada, CitaCompletada | UsuarioRegistrado |
| 📋 MS Historiales (AKS · Spring Boot) | Expediente clínico: diagnósticos, recetas, adjuntos (Blob). Se crea automáticamente al completar cita. Auditoría de accesos. | RegistroClinico, Diagnostico, Receta, Adjunto, Auditoria | HistorialCreado, RecetaEmitida, ResultadoAdjuntado | CitaCompletada, ResultadoListoLab |
| 🔬 MS Laboratorio (AKS · Spring Boot) | Órdenes de exámenes. Estados: Solicitada → Muestra → En Proceso → Listo. Subir resultados (Blob). Catálogo de exámenes. | OrdenExamen, TipoExamen, Resultado, Muestra | OrdenCreada, ResultadoListoLab | CitaCompletada |
| 💰 MS Facturación (AKS · Spring Boot) | Cargo automático por consulta, examen y medicamento. Cobertura de seguro médico. Emisión de factura. Estado de cuenta. | Cargo, Factura, LíneaFactura, Cobertura, Pago | CargoGenerado, FacturaEmitida, PagoRegistrado | CitaCompletada, ResultadoListoLab, RecetaDispensada |
| 💊 MS Farmacia (AKS · Spring Boot) | Recibir recetas emitidas. Validar stock por sede. Dispensar medicamentos. Catálogo y alertas de stock bajo. | RecetaFarmacia, Medicamento, Stock, Dispensación | RecetaDispensada, StockBajo | RecetaEmitida |
| 📊 MS Reportes (AKS · Spring Boot) | Dashboards: citas/día/sede, tasas cancelación, tiempos lab, stock farmacia, ingresos. Auditoría de accesos. CQRS read model. | ReporteCitas, ReporteLab, ReporteFarmacia, ReporteFinanciero, LogAuditoria | — | TODOS los eventos (CQRS read side) |
| 🔔 Notificaciones (Azure Functions) | Email confirmación cita, recordatorio 24h, resultado listo, receta dispensada, bienvenida, alerta stock bajo. | Notificación, Plantilla, LogEnvío | NotificacionEnviada | CitaCreada, CitaCancelada, UsuarioRegistrado, ResultadoListoLab, RecetaDispensada, StockBajo |
| 🤖 Chatbot IA (Functions + OpenAI) | FAQ, triaje de síntomas, consulta datos del paciente (vía APIM), RAG sobre base de conocimiento clínica. | Conversación, Mensaje, BaseConocimiento | — | — (llama APIs vía APIM sync) |

## 3.1 Flujo Completo de una Consulta Médica

Este es el flujo end-to-end que demuestra cómo los 7 microservicios colaboran mediante eventos:

1. Paciente agenda cita (MS Citas) → publica CitaCreada → Notificaciones envía email de confirmación. Reportes actualiza dashboard.

2. Médico completa la consulta (MS Citas) → publica CitaCompletada → Historiales crea registro clínico vacío. Facturación genera cargo por consulta. Laboratorio verifica si hay órdenes asociadas.

3. Médico escribe diagnóstico y receta (MS Historiales) → publica RecetaEmitida → Farmacia recibe la receta para preparar.

4. Médico crea orden de laboratorio (MS Laboratorio) → publica OrdenCreada → Reportes tracking.

5. Laboratorio procesa y sube resultado (MS Laboratorio) → publica ResultadoListoLab → Historiales adjunta automáticamente al expediente. Notificaciones avisa al paciente. Facturación cobra el examen.

6. Farmacia dispensa medicamentos (MS Farmacia) → publica RecetaDispensada → Facturación cobra medicamentos. Notificaciones avisa al paciente.

7. Todos los eventos llegan a MS Reportes (CQRS read side) para dashboards ejecutivos en tiempo real: citas por sede, ingresos, tiempos de laboratorio, stock de farmacia.

Este flujo genera 26 integration events que viajan por Azure Service Bus Topics con subscriptions independientes por consumidor. Si un servicio está caído, los eventos se acumulan en la cola y se procesan cuando vuelva (resiliencia).

# 4. Plan de Implementación

## Fase 1: Gobernanza e Identidad

Base organizativa antes de desplegar recursos.

| # | Recurso | Descripción | Justificación | Configuración |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Management Groups | Jerarquía: Root > Prod, Dev, Test. | Políticas y RBAC heredados. Sin ellos, la gobernanza no escala. | 3 grupos. Políticas a nivel Root. |
| 1.2 | Azure Policy | Tags obligatorios, regiones permitidas, cifrado, SKUs AKS permitidas. | Cumplimiento automático. Bloquea recursos no conformes. Política AKS impide clusters sin CNI o Defender. | Initiative MediCloud-Compliance. Deny/Append/Audit. |
| 1.3 | Entra ID | Tenant con grupos: Médicos, Enfermeros, Admin, Lab, Farmacia, Pacientes. App Registrations para OAuth2. | Centralización de identidad. App Registrations necesarios para APIM JWT y AKS Workload Identity. | MFA. Acceso condicional. SSPR. App Registration: medicloud-api. |
| 1.4 | Service Principals + MI | SP para CI/CD. Managed Identity en AKS (kubelet + Workload Identity para pods). | SP para pipeline. Workload Identity elimina secretos en pods: cada MS se autentica contra SQL/KV/Blob con identidad del pod. | SP Contributor en RG. AKS kubelet MI con AcrPull. WI Federation. |
| 1.5 | RBAC Personalizado | Roles: Médico, Enfermero, Admin, Laboratorista, Farmacéutico, Auditor. Alineados con APIM Products. | Mínimo privilegio. En AKS: ClusterRole/RoleBinding por namespace. | Azure RBAC + K8s RBAC. APIM Groups → Entra ID Groups. |
| 1.6 | Resource Locks | CanNotDelete en: RG-Prod-Data, RG-Prod-AKS, Key Vault, SQL, Storage, APIM. | Previene eliminación accidental de datos de pacientes y cluster productivo. | Solo Global Admin remueve locks. |
| 1.7 | RGs + Tags | RGs: Networking, AKS, Data, Security, APIM, Monitoring, AI, Frontend. | Organización por función. Tags para reportes de costo. | rg-medicloud-{func}-{env}-{region}. Tags enforced. |

## Fase 2: Networking

Red segmentada con Azure CNI para AKS. Subnets dedicadas por componente.

| # | Recurso | Descripción | Justificación | Configuración |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | VNet (10.0.0.0/16) | 7+ subnets: AppGW, APIM, AKS (/22 para CNI), PE, Frontend, Functions, AI. | AKS CNI requiere /22 (~1024 IPs, una por pod). Pods se comunican directamente con PE sin NAT. | East US 2. Azure CNI. Service endpoints. |
| 2.2 | NSGs (7+) | Un NSG por subnet. NSG-AKS: tráfico desde APIM y hacia PE. NSG-APIM: solo desde AppGW. | Aislamiento por capa. Pods solo alcanzan PE, nunca internet directo. | Deny-all default. Allow explícitas. Logs a Log Analytics. |
| 2.3 | Front Door Premium | Entrada global: CDN, WAF OWASP 3.2, failover multi-región. | Failover <60s. WAF bloquea ataques antes de llegar a la red interna. | Origins: AppGW East US 2 (P1), West US 2 (P2). Prevention mode. |
| 2.4 | App Gateway v2 + WAF | Balanceador regional L7. Enruta /api/* a APIM, / a Frontend. | Segunda capa WAF. SSL termination. Health probes granulares. | WAF_v2, autoscale 2-10. SSL cert de Key Vault. |
| 2.5 | Azure DNS | Zona medicloud.com → Front Door. | DNS gestionado con IaC. | A root → FD, CNAME api/portal → FD. TTL 300s. |
| 2.6 | Private Endpoints | IPs privadas para: SQL, Blob, Cosmos DB, Redis, Key Vault, Service Bus, ACR. | Todo PaaS accesible solo desde VNet. Tráfico nunca sale de red Microsoft. | PE en subnet dedicada. Private DNS Zones. Public access disabled. |
| 2.7 | UDR | Rutas en subnet AKS para control de egress. | Controla tráfico de salida de pods. | Route table en AKS subnet. |

## Fase 3: API Management

Gateway unificado. Toda llamada a microservicios pasa por APIM.

| # | Recurso | Descripción | Justificación | Configuración |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | APIM Instance | Fachada única para 7 microservicios + chatbot. VNet Internal. | Centraliza: JWT validation, rate limiting por rol, versionado, caché, analytics. Con 7 MS es imprescindible. | Developer (inicio), Standard (prod). VNet Internal. api.medicloud.com. MI. |
| 3.2 | APIs (7+1) | Historiales, Citas, Lab, Farmacia, Facturación, Usuarios, Reportes (/api/v1/*) + Chat. Backend: AKS Ingress para las 7, Functions para chat. | Cada API = un MS. Specs OpenAPI de springdoc importadas en APIM. | Backend: AKS internal LB. Versioning URL path /v1/, /v2/. |
| 3.3 | Policies | validate-jwt, rate-limit-by-key (100/min paciente, 500/min médico, 1000/min integración), cache 60s, cors, log-to-eventhub. | JWT descarga autenticación de los MS. Rate limit protege AKS. Cache reduce carga SQL. | Inbound: validate-jwt, rate-limit, cache-lookup, cors. Outbound: cache-store. |
| 3.4 | Products | Clinical (médicos: full access), Patient (pacientes: citas R/O, historiales propios), Integration (laboratorios externos: órdenes + resultados). | Segmenta acceso por consumidor. Product Integration permite que labs externos envíen resultados de forma controlada. | Clinical: 10K/day. Patient: 1K/day. Integration: 500/day + IP whitelist. |
| 3.5 | Developer Portal | Portal auto-documentado para devs internos y partners. | Reduce tiempo de integración para equipo móvil futuro y labs partners. | developer.medicloud.com. Auth Entra ID. |

## Fase 4: Seguridad

| # | Recurso | Descripción | Justificación | Configuración |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Key Vault | Secretos, certificados SSL (AppGW, FD, APIM), claves de cifrado. | Cero secretos en código/ConfigMaps. Pods acceden via Workload Identity + CSI Secret Store Driver. | Standard. Soft delete. Purge protection. PE. |
| 4.2 | Acceso Condicional | MFA externo, block países, compliant device para médicos. | Contexto en autenticación. Capa adicional sobre JWT. | 3 políticas. |
| 4.3 | PIM | Just-in-time: Global Admin, Owner, AKS Cluster Admin. | Nadie tiene acceso permanente al cluster productivo. | 4h max. Justificación. Revisión mensual. |
| 4.4 | AKS Security | Workload Identity, Network Policies (Calico), Defender for Containers, ACR scanning. | WI elimina secretos en K8s. Network Policies aíslan namespaces. Defender detecta amenazas y vulnerabilidades en imágenes. | WI Federation. Calico deny-all + allow explícito. Defender habilitado. ACR quarantine. |

## Fase 5: AKS y Microservicios

Cluster con 7 microservicios Spring Boot 3 + Java 21 organizados en namespaces.

| # | Recurso | Descripción | Justificación | Configuración |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | AKS Cluster | Standard_D4s_v5 (4 vCPU, 16 GB). Autoscale 3-10 nodos. Azure CNI. AZ 1,2,3. | Elimina gestión del control plane. CNI para comunicación directa con PE. Multi-AZ para HA. | Latest stable K8s. CNI /22. RBAC Azure. Monitoring add-on. Workload Identity. |
| 5.2 | ACR Premium | Registro de imágenes Docker para los 7 microservicios. | PE garantiza pull sin salir de la red. kubelet MI elimina docker login. Scanning detecta vulnerabilidades. | Geo-rep. Vulnerability scanning. Retention 30d untagged. PE. |
| 5.3 | NGINX Ingress | Ingress Controller interno que recibe de APIM y enruta a cada MS por path. | Desacopla APIM del conocimiento de pods. Internal LB: no expone nada a internet. | Internal LB. Ingress rules por path. Health checks. Namespace: ingress-system. |
| 5.4 | 7 Microservicios | Usuarios, Citas, Historiales, Laboratorio, Facturación, Farmacia, Reportes. Cada uno en su namespace K8s con HPA. | Cada MS es independiente: su propio schema SQL, sus eventos, su escalamiento. Si Farmacia necesita más réplicas no afecta a Citas. | Java 21, Spring Boot 3, Spring Data JPA, Spring Cloud Azure Service Bus. HPA 2-6 réplicas por MS. Namespaces: medicloud-usuarios, medicloud-citas, etc. |
| 5.5 | Service Bus Integration | Cada MS usa Spring Cloud Azure Service Bus para publicar/consumir eventos. Topics por dominio, subscriptions por consumidor. | Desacoplamiento total. Si Notificaciones cae, los eventos se acumulan. Dead-letter para mensajes fallidos. At-least-once delivery. | Standard tier. Topics: citas-events, historiales-events, lab-events, farmacia-events, facturacion-events, usuarios-events. Subscriptions por consumidor. |

## Fase 6: Servicios Externos a AKS

| # | Recurso | Descripción | Justificación | Configuración |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | App Service Frontend | Portal web React para pacientes y médicos. Consume APIs via APIM. | SPA no necesita K8s. App Service con deployment slots para zero-downtime. | P1v3. Node.js 20. Slots: prod+staging. portal.medicloud.com. |
| 6.2 | Azure Functions | Notificaciones: consume 6 tipos de eventos de Service Bus. Timer trigger para recordatorio 24h. | Consumption Plan: solo cobra por ejecución. Intermitente, no justifica pod permanente. | Consumption. Triggers: Service Bus, Timer. SendGrid para email. VNet integration. |
| 6.3 | Azure OpenAI + Bot | Chatbot: GPT-4o con RAG sobre base de conocimiento clínica. Consulta APIs via APIM. | Valor diferenciador. RAG evita alucinaciones con datos específicos de la clínica. | GPT-4o. AI Search como vector store. Bot Service. Function App como orquestador. |

## Fase 7: Datos

Todos accesibles exclusivamente via Private Endpoints.

| # | Recurso | Descripción | Justificación | Configuración |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Azure SQL Database | 7 schemas (uno por MS transaccional). General Purpose 4 vCores. | ACID para historiales, citas, facturación. TDE, geo-rep. Los MS conectan via Workload Identity. | GP 4vCores. Geo-rep West US 2. Auditing. PE. Public: off. |
| 7.2 | Blob Storage | Imágenes médicas, resultados lab (PDF), documentos. | Tiers Hot/Cool/Archive. Immutable para integridad. | StorageV2, LRS+GRS. Lifecycle. Immutable. PE. |
| 7.3 | Cosmos DB | Sesiones de chat del bot. Datos semi-estructurados. | Latencia <10ms para chat. Serverless evita costos en inactividad. | API MongoDB. Serverless. Session consistency. PE. |
| 7.4 | Redis Cache | Sesiones de usuario, caché queries, external cache APIM. | Reduce carga SQL. APIM usa Redis como external cache. | Standard C1. SSL only. PE. |
| 7.5 | Service Bus | Backbone: 26 integration events. Topics por dominio, subscriptions por consumidor. | Desacopla MS. Dead-letter. At-least-once. Resiliencia. | Standard. 6+ topics. Dead-letter. Max delivery 10. PE. |
| 7.6 | Key Vault | Secretos, certs, claves. | CSI Secret Store Driver monta secretos en pods desde KV. | Standard. Soft delete. PE. Access via WI. |

## Fase 8: Monitoreo, Backup y DR

| # | Recurso | Descripción | Justificación | Configuración |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Monitor + Log Analytics | Métricas y logs centralizados. APIM request logs. AKS node/pod metrics. | Correlación entre capas. KQL para troubleshooting. | Workspace East US 2. Retención 90d. Diagnostics en todo. Alertas. |
| 8.2 | Container Insights | Monitoreo AKS: nodos, pods, containers, stdout/stderr. | Visibilidad interna del cluster: OOMKills, restarts, node pressure. | Add-on AKS. Prometheus metrics. |
| 8.3 | App Insights | APM en App Services, Functions, APIM y pods Spring Boot (Java agent). | Trazas distribuidas end-to-end: Front Door → APIM → AKS pod → SQL. | Java agent en pods. APIM logger. Smart Detection. |
| 8.4 | Network Watcher | NSG Flow Logs, Connection Monitor. | Diagnóstico AKS ↔ PE, APIM ↔ AKS. | Flow Logs v2. Traffic Analytics. |
| 8.5 | Backup + DR | Recovery Vault para SQL. Velero para AKS state. Front Door failover. SQL geo-rep. | SQL: 90d+1a. Velero: deployments/configmaps. Front Door <60s failover. | RPO: 1h. RTO: 4h. Velero schedule diario. Storage RA-GRS. |
| 8.6 | Cost Management | Presupuestos. AKS cost analysis por namespace (costo por MS). | AKS puede ser costoso sin control. Costo por namespace muestra cuánto cuesta cada MS. | Alertas 50/75/90%. AKS cost views. Advisor. |

## Fase 9: IaC y CI/CD

| # | Recurso | Descripción | Justificación | Configuración |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Bicep Templates | Módulos: networking, apim (APIs, policies, products), aks, data, security, monitoring, ai. | APIM policies y AKS config son complejos manualmente. Bicep garantiza reproducibilidad. | Git modular. Params por ambiente. APIM policies como XML externo. |
| 9.2 | CI/CD Pipeline | Infra: Bicep deploy. App: Build Java → Docker → ACR push → Helm upgrade AKS. Stages: Build → Test → Staging → Approve → Prod. | Helm charts por MS. Rolling updates zero-downtime. SP autentica. | Azure DevOps. Service Connection SP. Helm charts por MS. Image tag = commit SHA. |

# 5. Resumen de Servicios

| Dominio AZ-305 | Servicios | Cant. |
| --- | --- | --- |
| Identidad y Gobernanza | Entra ID, RBAC, Azure Policy, Management Groups, PIM, SP, MI/WI, Resource Locks | 8 |
| Networking | VNet, NSGs (7+), Front Door, App Gateway, DNS, Private Endpoints (7+), UDR, Network Watcher | 9 |
| API Management | APIM Instance, 8 APIs, Policies, 3 Products, Developer Portal, Analytics | 6 |
| Compute (AKS) | AKS Cluster, ACR, 7 Microservicios Spring Boot, NGINX Ingress, Helm Charts | 11 |
| Compute (Externo) | App Service Frontend, Azure Functions, Azure OpenAI + Bot, AI Search | 4 |
| Datos | SQL Database (7 schemas), Blob Storage, Cosmos DB, Redis Cache, Service Bus (26 events), Key Vault | 6 |
| Monitoreo | Azure Monitor, Log Analytics, App Insights, Container Insights, Network Watcher, APIM Analytics | 6 |
| Continuidad | Azure Backup, Velero, Geo-rep SQL, GRS Storage, Front Door failover | 5 |
| IaC/DevOps | Bicep Templates, CI/CD Pipeline, Helm Charts | 3 |
| TOTAL |  | 58+ componentes |

# 6. Reflexión sobre el Diseño

## 6.1 Mayores Retos

El mayor reto fue definir los bounded contexts de los 7 microservicios: dónde termina la responsabilidad de Historiales y comienza la de Laboratorio, o cómo Facturación genera cargos sin conocer los detalles internos de cada servicio. Se resolvió usando integration events: cada MS publica lo que hizo (CitaCompletada, ResultadoListoLab) y Facturación reacciona generando el cargo correspondiente sin necesitar una llamada directa.

Otro reto fue evitar la tentación de hacer llamadas HTTP síncronas entre microservicios. Por ejemplo, cuando se completa una cita, Historiales, Facturación y Laboratorio necesitan reaccionar. Hacerlo con HTTP crearía un acoplamiento temporal: si Facturación está caído, la cita no se podría completar. Con Service Bus, los eventos se acumulan y se procesan cuando el servicio vuelva.

La seguridad de los pods con Workload Identity requirió configurar Federation credentials entre cada ServiceAccount de K8s y Entra ID, más complejo que usar connection strings, pero elimina completamente el riesgo de filtración de credenciales.

## 6.2 Cómo Azure Facilitó la Solución

AKS con Azure CNI y Workload Identity proporciona integración nativa con Azure: los pods se autentican contra SQL, Key Vault y Blob con identidad de Entra ID. Spring Cloud Azure simplificó la integración con Service Bus para los integration events. APIM centralizó la gobernanza de 8 APIs sin duplicar lógica de autenticación en cada microservicio. Container Insights y App Insights con Java agent proporcionaron trazas distribuidas end-to-end sin instrumentación manual.

Service Bus como backbone de eventos permitió implementar Event-Driven Architecture sin infraestructura adicional (sin Kafka/RabbitMQ). Azure OpenAI con RAG añadió capacidad de IA al chatbot de forma nativa. La combinación Front Door + AppGW + APIM + AKS Ingress proporcionó 4 capas de control de tráfico, cada una con su propósito específico.

## 6.3 Lecciones Aprendidas

La principal lección es que con 7 microservicios, la observabilidad no es opcional: sin Container Insights, App Insights (Java agent) y trazas distribuidas, diagnosticar problemas es imposible. También que definir los integration events desde el diseño es crítico: agregarlos después requiere refactorizar todos los MS.

APIM no duplica el Ingress Controller: APIM gobierna (auth, rate limit, analytics), Ingress enruta dentro del cluster. Son complementarios. Y MS Reportes como CQRS read side que consume todos los eventos es un patrón poderoso para dashboards sin afectar la performance de los MS transaccionales.

## 6.4 Aplicación Futura

El patrón Front Door → AppGW → APIM → AKS Ingress → Microservicios → Service Bus → Datos (PE) es el patrón enterprise de Microsoft para aplicaciones cloud-native. Los 7 Bicep modules, 7 Helm charts, las políticas de APIM y la estructura de eventos son directamente reutilizables en cualquier proyecto de microservicios en Azure con mínimos cambios de parámetros.